|  |
| --- |
| Projet TPI  Chat en C# |

Table des matières

[1 Analyse préliminaire 3](#_Toc102564849)

[1.1 Introduction 3](#_Toc102564850)

[1.2 Objectifs 3](#_Toc102564851)

[1.3 Planification initiale 4](#_Toc102564852)

[2 Analyse / Conception 8](#_Toc102564853)

[2.1 Concept 8](#_Toc102564854)

[2.2 Stratégie de test 18](#_Toc102564855)

[2.3 Risques techniques 19](#_Toc102564856)

[2.4 Planification 19](#_Toc102564857)

[2.5 Dossier de conception 19](#_Toc102564858)

[3 Réalisation 20](#_Toc102564859)

[3.1 Dossier de réalisation 20](#_Toc102564860)

[3.2 Description des tests effectués 20](#_Toc102564861)

[3.3 Erreurs restantes 20](#_Toc102564862)

[3.4 Liste des documents fournis 20](#_Toc102564863)

[4 Conclusions 21](#_Toc102564864)

[5 Annexes 22](#_Toc102564865)

[5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation 22](#_Toc102564866)

[5.2 Sources – Bibliographie 22](#_Toc102564867)

[5.3 Journal de travail 22](#_Toc102564868)

[5.4 Archives du projet 22](#_Toc102564869)

*NOTE L’INTENTION DES UTILISATEURS DE CE CANEVAS:  
Toutes les parties en italiques sont là pour aider à comprendre ce qu’il faut mettre dans cette partie du document. Elles n’ont donc aucune raison d’être dans le document final.*

*De plus, en fonction du type de projet, il est tout à fait possible que certains chapitres ou paragraphes n’aient aucun sens. Dans ce cas il est recommandé de les retirer du document pour éviter de l’alourdir inutilement.*

# Analyse préliminaire

## Introduction

Ce projet a pour but de réaliser une application de chat dans le domaine de l’entreprise.

L’application Chat sera développée en C# avec une base de données MySQL. Cette application sera dédiée en live à la communication entre collaborateurs d’une entreprise.

Cette application a pour but de permettre au personnel d’une entreprise ou institution de pouvoir communiquer en direct au sein de leur réseau interne

Elle pourra faciliter la communication entre les différents collègues et ainsi faciliter leur mode de travail en équipe.

Afin de pouvoir commencer à utiliser l’application, il est impératif que l’utilisateur se connecte avec son email et son mot de passe. Seul le personnel de l’entreprise a accès au Chat.

En 4ème année du CPNV, je réalise ce projet dans le cadre du TPI de fin d’année.

J’ai choisi ce projet pour le domaine dans lequel il va être réalisé : la programmation.

Ce projet va me permettre d’enrichir mes connaissances en développement C# ainsi que les différentes manipulations avec la base de données.

Mon chef de projet est M. Benzonana.

Le projet va être réalisé dans la méthode agile.

Les modules effectués dans le domaine du C# sont des prérequis pour pouvoir réaliser ce projet ainsi que les modules de base de données (SQL).

Un projet en entreprise lorsque j’étais en stage chez Valtronic a été réalisé dans le domaine du C# en travaillant avec une base de données. Cela va être d’une grande aide pour le TPI.

## Objectifs

* Conversation public
* Conversation privé
* Envoyer Message
* Modifier son message
* Supprimer son message
* Supprimer un message (Modérateur et Admin)
* Gérer les collaborateurs et les droits (Admin)

## Planification initiale

**Sprint Goal**

Les sprints se dérouleront comme au-dessus. Nous aurons les différentes tâches à faire.

**Sprint 1 / 02.05.2022 – 06.05.2022 :**

Documentation :

* Introduction
* Objectifs
* Plannification initiale
* Maquette de l’application

IceScrum :

* Plannification initiale

Programmation :

* Interface du chat (public)
* Interface du chat (privé)
* Liaison entre la base de données et l’application

Base de données :

* Création de la base de données
* Création des tables
* Liaison entre les tables

Création des différents fichier / répertoires :

* Création du journal de travail (fichier modèle)
* Création du répertoire Git[[1]](#footnote-1)
* Création du iceScrum[[2]](#footnote-2)
* Création du projet Visual Studio[[3]](#footnote-3)

**Sprint 2 / 09.05.2022 – 13.05.2022 :**

Documentation :

* Uses cases scenarios
* Listes utilisateurs de l’application

Programmation :

* Login
* Pouvoir lire les messages
* Envoi de son message
* Suppression de son message
* Gestion des collaborateurs et droits

Base de données :

* Gestion des messages en public

**Sprint 3 / 16.05.2022 – 20.05.2022 :**

Documentation :

* Mode d’emploi pour utilisateurs

Programmation :

* Modification de son message
* Suppression de message

Base de données :

* Gestion des messages en privé

**Sprint 4 / 23.05.2022 – 30.05.2022 :**

Documentation :

* Finalisation de la documentation

Programmation :

* Création conversation privée
* Création de conversations public
* Rendre l’application user-friendly

# Analyse / Conception

## Concept

### Environnement de travail

L’environnement sous lequel le projet a été réalisé :

Système d’exploitation :

* Édition : Windows 10 Éducation
* Version : 21H2
* Build du système d’exploitation : 19044.1645

Les logiciels qui seront mis à dipositions :

* Visual Studio Entreprise 19 / Version 16.4.2
* MockFlow (version internet)
* Suite office
* Microsoft SQL Server Management 18

### Maquettes

Maquette pour le page du chat public :

**5**

**6**

**4**


**8**

**7**

**2**

**3**

**1**



1 : La fenêtre du programme

2 : Cette section regroupe tous les canaux publics accessibles

3 : Cette section contient le nom d’utilisateur des personnes auxquelles vous parlez (la couleur varie selon les personnes auxquelles vous parlez).

4 : Cette section contient les messages des autres utilisateurs.

5 : Cette section contient votre nom d’utilisateur.

6 : Cette section contient vos messages.

7 : Cette section sert à écrire votre message.

8 : Cette section est le menu de l’application.

Maquette pour la page du chat privé :

**8**

**7**

**6**


**3**

**2**

**5**

**4**

**1**



1 : La fenêtre du programme

2 : Cette section regroupe tous les canaux privés accessibles

3 : Cette section contient le nom d’utilisateur de la personne à laquelle vous parlez.

4 : Cette section contient les messages de la personne à laquelle vous parlez.

5 : Cette section contient votre nom d’utilisateur.

6 : Cette section contient vos messages.

7 : Cette section sert à écrire votre message.

8 : Cette section est le menu de l’application.

Maquette pour les fonctions modératrices :

**8**

**6**

**5**

**9**


**7**

**4**

**2**

**3**

**1**



Ces fonctions des utilisateurs standard de base peuvent être utilisés dans tous les fils de discussions. Pour l’exemple ci-dessus, j’ai décidé de le faire en discussion privée.

1 : La fenêtre du programme

2 : Cette section regroupe tous les canaux privés accessibles

3 : Cette section contient le nom d’utilisateur de la personne à laquelle vous parlez.

4 : Cette section contient les messages de la personne à laquelle vous parlez.

5 : Cette section contient votre nom d’utilisateur.

6 : Cette section contient vos messages.

7 : Ce petit onglet survient lorsque l’on appuie avec le clic droit de la souris sur son propre message. On a la possibilité de le supprimer ou de le modifier.

8 : Cette section sert à écrire votre message.

9 : Cette section est le menu de l’application.

### Uses cases scenarios

Uses cases du lancement de l’application :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifiant | Lancement du programme |  |
| En tant que | Utilisateur standard / Utilisateur modérateur |  |
|  |  |  |
| **Action** | **Conditions** | **Réaction** |
| Lancer le programme |  | Le programme se lance |
|  | La page du login s'affiche |
| Se connecter |  | La page du chat public avec 3 menus s'affiche |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifiant | Lancement du programme |  |
| En tant que | Utilisateur administrateur |  |
|  |  |  |
| **Action** | **Conditions** | **Réaction** |
| Lancer le programme |  | Le programme se lance |
|  | La page du login s'affiche |
| Se connecter |  | La page du chat public avec 4 menus s'affiche |

Uses cases scénario de l’envoi d’un message dans le fil de discussion public :


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifiant | Envoi de message | |  |
| En tant que | Utilisateur standard / Utilisateur Modérateur / Utilisateur Administrateur | |  |
|  |  |  | |
| **Action** | **Condition** | **Réaction** | |
| Appuyer sur "Écrire un message ici" |  |  | |
| Écrire un message |  |  | |
| Appuyer sur "Envoyer" | Si le message est offensant | Un message apparaît est précise que le message est inadéquat | |
| Si le message respecte toutes les règles | Le message s'envoit dans la base de données | |
|  | Le message apparaît dans le fil de discussion | |

Uses case scénario suppression de son message :


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifiant | Supprimer son message |  |
| En tant que | Utilisateur standard / Utilisateur modérateur / Utilisateur administrateur |  |
|  |  |  |
| **Action** | **Condition** | **Réaction** |
| Clic droit sur son message |  | Un petit onglet s'affiche |
| Cliquer sur supprimer le message |  | Le message se supprime |

### Diagramme de flux

Pour le lancement du programme :



Le diagramme de flux pour la suppression de son message :



### Liste employées / Comptes et types de comptes

Ensuite, nous allons voir les différentes informations concernant les employées et leur compte.

Voici la liste des employées créés :

* Faustin Bergeron
* Eliot Primeau
* Eugène Alexandre
* Auriville Lebrun
* Senapus Brunelle
* Mercer Veilleux
* Charles Ferland
* Victorine Chabot
* Fabrice Blais
* Arianne Bizier
* Marine Gauvin
* Caroline Parmentier
* Brunella Poisson
* Gauthier Desnoyer
* Noelle Laboissonnière

Chacun d’eux a un compte et un type de compte.

Voici les types de comptes :

* Standard
* Modérateur
* Administrateur

Il y a 2 administrateurs et 2 modérateurs.

Le reste des utilisateurs sont standards.

Les administrateurs :

* Eugène Alexandre
* Auriville Lebrun

Les modérateurs :

* Faustin Bergeron
* Fabrice Blais

Les utilisateurs standards peuvent seulement envoyer des messages, supprimer leurs propres messages, voir les messages et créer des fils de discussions privées.

Les utilisateurs qui sont modérateurs ont toutes les fonctionnalités des utilisateurs standards et peuvent aussi supprimer les messages d’autrui. Cela leur permet de pouvoir modérer leurs discussions et ainsi avoir une bonne cohésion.

Les utilisateurs qui sont administrateurs ont toutes les fonctionnalités de utilisateurs standards et modérateurs et peuvent aussi gérer les collaborateurs. Ils peuvent ajouter, supprimer et modifier la liste des collaborateurs qui ont accès au chat. Ils peuvent aussi gérer les droits des utilisateurs.

Pour les comptes, les pseudonymes sont générés de 3 lettres. Ce sera l’acronyme

de l’employé. Pour les acronymes, nous prenons la première lettre du prénom, puis la première et dernière lettre du nom de famille.

Voici les pseudonymes :

* Faustin Bergeron - FBN
* Eliot Primeau - EPU
* Eugène Alexandre - EAE
* Auriville Lebrun - ALN
* Senapus Brunelle - SBE
* Mercer Veilleux - MVX
* Charles Ferland - CFD
* Victorine Chabot - VCT
* Fabrice Blais - FBS
* Arianne Bizier - ABR
* Marine Gauvin - MGN
* Caroline Parmentier - CPR
* Brunella Poisson - BPN
* Gauthier Desnoyer - GDR
* Noelle Laboissonnière - NLE


### Nomenclature

Différentes nomenclatures vont être utilisés au long de ces projets. Et cela dans plusieurs domaines.

Commençons par la programmation.

Tout d’abord nous avons les différents « formulaires ». C’est les pages nécessaires pour l’application.

Voici les différentes pages :



Donc ici, il n’y a pas de nomenclatures particulières. J’ai juste choisi que les noms seront toujours en minuscules.

Pour les items aussi :

* Boutons : btnNomDuBouton
* TextBox : txtNomDuTextBox
* Labels : lblNomDuLabel

*Le concept complet avec toutes ses annexes :*

*Par exemple :*

* *Multimédia: carte de site, maquettes papier, story board préliminaire, …*
* *Bases de données: interfaces graphiques, modèle conceptuel.*
* *Programmation: interfaces graphiques, maquettes, analyse fonctionnelle…*
* *…*

## Stratégie de test

### Test concernant le login :

Pour prouver que le login est fonctionnel :

* Test avec un compte standard
* Test avec un compte modérateur
* Test avec un compte administrateur
* Test avec un compte non existant

La page affichée selon le login :

* Test avec un compte standard
* Test avec un compte modérateur
* Test avec un compte administrateur
* Test avec un compte non existant

La page administrateur d’affiche pour la bonne personne :

* Test avec un compte administrateur

### Test concernant le chat :

Pour prouver que le message est bien envoyé :

* Le message doit être inséré dans la base de données.
* Le message s’affiche dans le canal avec la date de l’envoie et le nom de l’expéditeur.

Pour prouver que les utilisateurs peuvent bien envoyer un message :

* Test avec tous les types de comptes qu’on puisse bien envoyer un message
* Vérifier que l’envoi se fait bien et qu’on puisse le lire dans le fil de discussion

Pour prouver que chaque utilisateur peut supprimer son propre message :

* Clic droit et vérifier si l’option « supprimer ce message » apparaît
* Vérifier si le message se supprime en cliquant sur l’option
* Vérifier que le message se supprime également dans la base de données

Pour prouver que chaque utilisateur peut modifier son propre message :

* Clic droit et vérifier si l’option « modifier ce message » apparaît
* Vérifier si l’onglet de modification du message apparaît
* Vérifier si le message se modifie dans le fil de discussion
* Vérifier si le message se modifie bien dans la base de données

*Décrire la stratégie globale de test:*

* *types de des tests et ordre dans lequel ils seront effectués.*
* *les moyens à mettre en œuvre.*
* *couverture des tests (tests exhaustifs ou non, si non, pourquoi ?).*
* *données de test à prévoir (données réelles ?).*
* *les testeurs extérieurs éventuels.*

## Risques techniques

* *risques techniques (complexité, manque de compétences, …).*

*Décrire aussi quelles solutions ont été appliquées pour réduire les risques (priorités, formation, actions, …).*

## Planification

*Révision de la planification initiale du projet :*

* *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*
* *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s’agit en principe de la planification* ***définitive du projet****. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l’historique.*

## Dossier de conception

*Fournir tous les document de conception:*


* *le choix du matériel HW*
* *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
* *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
* *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, …*
* *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
* *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme…*

***Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !***

# Réalisation

## Dossier de réalisation

Voici les différents dossier que l’on peut trouver sur GitHub :



*Décrire la réalisation "physique" de votre projet*

* *les répertoires où le logiciel est installé*
* *la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)*
* *les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels*
* *la description exacte du matériel*
* *le numéro de version de votre produit !*
* *programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.*

*NOTE : Evitez d’inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n’incluez que cette partie…*

## Description des tests effectués

Test concernant le login effectué le 16.05.2022 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifiant | Login |  |
|  |  |  |
| **Action** | **Réussi ?** | **Remarques** |
| Se connecter avec un compte standard | Réussi |  |
| Se connecter avec un compte Modérateur | Réussi |  |
| Se connecter avec un compte Administrateur | Réussi |  |
| Lorsque l'admin se connecte, l'interface est différente des autres types de comptes | Échec | L'interface est la même que pour les autres types de comptes. L'administrateur doit avoir un menu en plus. |

*Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:*

* *les conditions exactes de chaque test*
* *les preuves de test (papier ou fichier)*
* *tests sans preuve: fournir au moins une description*

## Erreurs restantes

*S'il reste encore des erreurs:*

* *Description détaillée*
* *Conséquences sur l'utilisation du produit*
* *Actions envisagées ou possibles*

## Liste des documents fournis

*Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions*

* *le rapport de projet*
* *le manuel d'Installation (en annexe)*
* *le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)*
* *autres…*

# Conclusions

*Développez en tous cas les points suivants:*

* *Objectifs atteints / non-atteints*
* *Points positifs / négatifs*
* *Difficultés particulières*
* *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

# Annexes

## Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

## Sources – Bibliographie

*Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, date, titre, auteur)… Et de toutes les aides externes (noms)*

## Journal de travail

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Durée** | **Activité** | **Remarques** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Archives du projet

*Media, … dans une fourre en plastique*

1. Logiciel de gestion de versions qui suit l’évolution des fichiers sources et garde les anciennes versions de chacun d’eux sans rien écraser. [↑](#footnote-ref-1)
2. iceScrum est un outil de gestion de projets basé sur les principes Agiles et la méthode Scrum. [↑](#footnote-ref-2)
3. Visual Studio est une suite de logiciels de développement [↑](#footnote-ref-3)